将 PaperWritingBench 与
PaperWrite-Bench 转换为 Harbor 格式

实施方案与技术设计文档

文档定位：Harbor 化阶段的架构、数据切分、任务生成与验收方案
第一版协议：PaperWritingBench：Sparse + PlotOff；PaperWrite-Bench：Short Overview
范围边界：本阶段先生成可运行的 Harbor 数据集；正式科学评测在后续阶段接入
版本：v1.0
日期：2026 年 8 月 28 日

上游 benchmark  →  Harbor adapter  →  Harbor tasks  →  Oracle / Smoke  →  正式评测

内部实施文档

# 执行摘要

核心决策 先把两个上游 benchmark 转换为两个相互独立的 Harbor dataset；每篇论文对应一个单步 Harbor task。第一阶段只做结构、隔离、编译与 Oracle 验证，不提前把复杂的 LLM judge 和官方科学评分耦合进转换工作。

第一版预计形成 251 个任务：PaperWritingBench 的 200 个 `sparse-plotoff` 任务，以及 PaperWrite-Bench 的 51 个 `short` 任务。上游数据规模和样本数分别由官方数据页给出。[5][6]

| 决策项 | PaperWritingBench | PaperWrite-Bench |
| --- | --- | --- |
| 第一版协议 | Sparse Idea + PlotOff | Short Research Overview |
| 任务数量 | 200 | 51 |
| 网络策略 | 受控 allowlist；只开放必要的模型端点与学术检索端点 | Agent 阶段 no-network |
| 公开输入 | idea、实验日志、模板、规范、已有图 | overview、模板、固定 bibliography、图表、可选代码 |
| 私有输入 | 原论文、GT 引用缓存、评价提示与结果 | GT LaTeX/PDF、eval_points、另一版本 overview、评价结果 |
| 第一阶段 verifier | Artifact 合同 + 安全编译 + PDF 基础检查 | Artifact 合同 + 安全编译 + PDF 基础检查 |
| 第二阶段 verifier | AgentReview、文献综述、Citation F1；SxS 后处理 | Rubric、Hallucination、Citation、图表评价 |

两个 adapter 共用统一输出合同：Agent 必须把完整投稿产物写入 `/workspace/submission/`，Harbor 通过 task-level artifacts 将该目录按原绝对路径复制到独立 verifier 环境。Harbor 当前文档明确支持 `schema_version = "1.4"`、独立 verifier environment，以及按原路径传递声明的 artifacts。[1]

## 文档目录

1. 目标、范围与非目标

2. 总体架构与仓库组织

3. 通用 Harbor task 设计

4. PaperWritingBench 转换方案

5. PaperWrite-Bench 转换方案

6. Adapter 实现规范

7. Verifier、Oracle 与安全边界

8. 分阶段实施与正式评测接入

9. 验收标准、风险与决策记录

10. 附录：配置示例、伪代码与参考资料

# 1. 目标、范围与非目标

## 1.1 目标

将两个上游论文写作 benchmark 转换为可由 Harbor 直接加载、运行、验证和发布的数据集。转换后的任务应忠实保留原 benchmark 的输入权限、输出要求和协议差异，同时为后续接入自定义写作 Agent 和官方 evaluator 提供稳定接口。

每个上游论文样本生成一个独立、可复现、可审计的 Harbor task。

公开材料、私有 ground truth、oracle solution 和 verifier 代码严格分层。

使用确定性 task ID、固定 upstream revision 和文件哈希，确保重复转换结果一致。

统一 Agent 输出路径和 LaTeX 编译约束，避免为两个 benchmark 分别适配 Agent。

先通过 Oracle、NOP、泄漏审计和安全编译，再接入正式科学评分。

## 1.2 本阶段包含

| 工作包 | 具体内容 |
| --- | --- |
| Adapter | 上游数据读取、样本筛选、协议选择、任务目录生成、manifest 与哈希 |
| Agent environment | 统一 TeX 基础镜像、公开材料 staging、只读资源区、可写 submission 区 |
| Harbor metadata | task.toml、instruction.md、dataset.toml、metric.py 的第一版 |
| Smoke verifier | 文件合同、路径安全、LaTeX 编译、PDF 非空、引用/图片基础错误检查 |
| Oracle | 生成符合输出合同的参考产物，用于 100% smoke pass |
| QA | 任务数量、唯一性、构建、泄漏、Oracle/NOP、安全攻击样例与人工抽查 |

## 1.3 本阶段不包含

不运行用户自己的写作 Agent，不产出最终 benchmark 排名。

不在第一版 task 中强制运行昂贵的 LLM-as-a-Judge。

不把 PaperWritingBench 的跨系统 SxS 比较塞进单个 task verifier。

不混合 sparse/dense、PlotOn/PlotOff、short/long 等不同协议的结果。

不通过查看 test-set GT 或 eval_points 来调优 Agent prompt。

阶段边界 Harbor 化完成的定义是：数据集可加载、任务可构建、Oracle 全通过、NOP 失败、私有信息零泄漏、产物可在独立 verifier 中安全复编译。正式质量分数属于下一阶段。

# 2. 总体架构与仓库组织

## 2.1 数据流

Upstream dataset / repository │ ▼ Protocol-specific adapter │ ├── public whitelist ─────► environment/public/ ├── private whitelist ─────► tests/private/ ├── oracle materials ─────► solution/oracle/ └── source manifest ─────► adapter metadata │ ▼ Harbor task directories │ ├── Oracle / NOP / smoke validation └── later: official evaluator integration │ ▼ harbor run -p <dataset>

## 2.2 推荐仓库结构

paperbench-harbor/ ├── pyproject.toml ├── README.md ├── adapters/ │ ├── paperbench_common/ │ │ ├── rendering.py │ │ ├── task_schema.py │ │ ├── hashing.py │ │ ├── leakage_audit.py │ │ └── templates/ │ ├── paperwritingbench_harbor/ │ │ ├── main.py │ │ ├── loader.py │ │ └── protocol.py │ └── paperwrite_bench_harbor/ │ ├── main.py │ ├── loader.py │ └── protocol.py ├── datasets/ │ ├── paperwritingbench-sparse-plotoff/ │ └── paperwrite-bench-short/ ├── scripts/ │ ├── validate_all_tasks.py │ ├── audit_private_leakage.py │ └── summarize_conversion.py └── tests/ ├── test_common.py ├── test_paperwritingbench_adapter.py └── test_paperwrite_adapter.py

## 2.3 两个 dataset，而不是一个混合 dataset

两个 benchmark 的检索权限和评测语义不同。PaperWritingBench 测试开放式论文写作和文献发现；PaperWrite-Bench 测试基于给定 bibliography、图表和代码的忠实重建。因此应当注册为两个独立 dataset，分别拥有自己的 metadata、network policy、metric 和 README。

| Dataset A | paperwritingbench-sparse-plotoff |
| --- | --- |
| Dataset B | paperwrite-bench-short |
| 后续扩展 | paperwritingbench-sparse-ploton、paperwritingbench-dense-plotoff、paperwrite-bench-long |
| 第一版总任务数 | 251 |

# 3. 通用 Harbor task 设计

## 3.1 每篇论文对应一个单步 task

第一版采用单步 task，而非 multi-step。Agent 在一个连续工作区内读取材料、编辑 LaTeX、生成 bibliography 和 PDF；验证在 Agent 结束后一次性执行。只有在未来需要分别测量“初稿—反思—修订”能力时，才考虑 Harbor multi-step。

## 3.2 任务目录

<task-id>/ ├── task.toml ├── instruction.md ├── environment/ │ ├── Dockerfile │ └── public/ │ └── ... agent-visible materials ... ├── solution/ │ ├── solve.sh │ └── oracle/ │ └── ... oracle-only materials ... └── tests/ ├── Dockerfile ├── test.sh ├── smoke_grader.py ├── official_grader.py # 第二阶段启用 └── private/ └── ... GT and evaluator-only materials ...

Harbor adapter 官方规范要求每个生成任务至少包含 `task.toml`、`instruction.md`、`environment/Dockerfile`、`solution/solve.sh` 和 `tests/test.sh`，并要求 task name 唯一且 registry-safe。[2]

## 3.3 统一输出合同

/workspace/submission/ ├── main.tex ├── references.bib ├── figures/ │ └── ... used or generated assets ... └── final.pdf

| 文件 | 要求 | Verifier 处理 |
| --- | --- | --- |
| main.tex | 必须存在；完整主文档；不得依赖工作区外文件 | 在无 GT、无密钥的安全编译沙箱中重新编译 |
| references.bib | 必须存在；PaperWrite-Bench 保留原 key | 检查引用 key、无效 key 和未解析引用 |
| figures/ | 只能包含论文实际使用的资产 | 检查符号链接、路径越界和缺失图片 |
| final.pdf | Agent 可自行生成，但不作为唯一可信源 | 与 verifier 复编译结果对照；正式评分使用标准化产物 |

## 3.4 Artifact 传递与独立 verifier

在 `task.toml` 中声明 `artifacts = ["/workspace/submission"]`。Harbor 的 separate verifier 会把声明的 artifact 按相同绝对路径重新物化到 verifier 容器，因此 verifier 仍从 `/workspace/submission` 读取生成结果，不需要路径翻译。[1]

强制使用 separate verifier 论文写作任务包含私有 GT、LLM judge 密钥和不可信 LaTeX。共享 verifier 会让 Agent 环境、工具和状态影响评分；独立 verifier 是默认安全选择。

## 3.5 当前 Harbor 配置基线

以当前 Harbor 官方文档为准，使用 `schema_version = "1.4"`；网络模式可配置为 `public`、`no-network` 或 `allowlist`，并可在 environment、agent、verifier 和独立 verifier environment 层分别指定。[1][3]

# 4. PaperWritingBench 转换方案

## 4.1 第一版协议

| 协议名 | sparse-plotoff |
| --- | --- |
| Idea | idea_sparse.md |
| 图表 | 使用上游提供的 figures，不要求 Agent 自行绘图 |
| 文献检索 | 允许受控检索，但禁止寻找或识别目标原论文 |
| 预计任务数 | 200：CVPR 2025 与 ICLR 2025 各 100 篇 [5][7] |

## 4.2 Public / Private / Oracle 切分

| 分区 | 允许包含 | 不得包含 |
| --- | --- | --- |
| environment/public | idea_sparse.md；experimental_log.md；会议 template；guidelines；PlotOff figures | 原论文 PDF/LaTeX；作者与标题映射；GT 引用缓存；P0/P1 标签；grader prompt |
| tests/private | 原论文或 evaluator 所需 GT；引用优先级缓存；私有 grader metadata | 任何需要 Agent 读取的写作材料 |
| solution/oracle | 可用的原论文 LaTeX/PDF 与必要资产 | 不应被普通 Agent image COPY |

## 4.3 任务 ID

paperwritingbench/<venue>-<upstream-id>-sparse-plotoff 示例： paperwritingbench/cvpr2025-3fbb803c80-sparse-plotoff paperwritingbench/iclr2025-a2c8e1d401-sparse-plotoff

task ID 必须由 adapter 确定性生成：小写、仅使用 registry-safe 字符，并把协议写入 ID，防止同一论文的 sparse/dense 或 PlotOn/PlotOff 互相覆盖。

## 4.4 网络策略

PaperWritingBench 的文献发现属于任务能力，因此不能简单地永久断网。建议为 Agent 阶段采用 allowlist：开放所选 Harbor Agent/模型运行所需端点，以及 `api.semanticscholar.org` 等统一学术检索端点；禁止通用网页浏览、arXiv 全文和会议原论文页面。Harbor 当前支持 phase-specific network policy，但本地 Docker allowlist 依赖 Linux 与 nftables 能力，必须在目标执行环境中提前验证。[3]

所有 Agent 使用同一 scholar-search CLI 或 MCP，保证工具能力一致。

Adapter metadata 中记录检索截止日期和允许的 host 列表。

阻断目标论文的精确标题、论文 ID 和已知 URL；阻断逻辑只存在于 sidecar/verifier，不向 Agent泄露。

记录检索日志作为可选 artifact，但不得把私有 blocklist 作为 artifact 传回 Agent 环境。

## 4.5 Oracle

若上游提供原始 LaTeX，则 oracle 直接复制并编译。若只提供原论文 PDF，可用一个最小 `pdfpages` wrapper 生成 `main.tex` 和 `final.pdf`，使 Oracle 满足统一输出合同。第一阶段 Oracle 只用于验证 task plumbing 与 smoke verifier；它不是可公开的写作策略。

## 4.6 后续正式评分

| 评分模块 | 接入位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AgentReview | 单 task verifier | 对标准化 PDF 评分，输出 overall 和审稿维度 |
| Literature Review Quality | 单 task verifier | 评价 Introduction / Related Work 等质量 |
| Citation F1 | 单 task verifier | 对生成引用与 GT 必要/可选引用做匹配 |
| SxS Paper Quality | 跨实验 post-processing | 需要同时访问两个系统在同一 paper 上的 PDF，不放进单 task |

# 5. PaperWrite-Bench 转换方案

## 5.1 第一版协议

| 协议名 | short |
| --- | --- |
| Overview | research_overview_short.md → research_overview.md |
| Bibliography | 使用上游 references.bib，禁止新增外部文献 |
| 图表与代码 | 公开 figures、tables、summary 和可选 code |
| 网络 | Agent 阶段 no-network |
| 预计任务数 | 51 [6][8] |

## 5.2 Public / Private / Oracle 切分

| 分区 | 允许包含 | 不得包含 |
| --- | --- | --- |
| environment/public | research_overview.md；template.tex；references.bib；figures；tables；summaries；可选 code | gt_tex；gt_pdf；eval_points；long overview；评价日志 |
| tests/private | gt_main.tex/PDF；eval_points.json；grader metadata；必要的 GT 资产 | Agent 需要编辑的模板副本 |
| solution/oracle | GT LaTeX、bibliography、图表资产 | 任何会改变公开输入语义的额外说明 |

## 5.3 任务 ID

paperwrite-bench/<upstream-id>-short 示例： paperwrite-bench/paper-001-short paperwrite-bench/locoop-short

## 5.4 关键兼容约束

将选定 overview 复制为统一名称 `research_overview.md`，不要同时公开 short 和 long。

保持上游 BibTeX key 不变；官方 citation evaluator 直接比较 citation key，重命名会被视为 missing/extra。

尽量让最终正文收敛到单一 `main.tex`；如允许 `\input{}`，adapter/verifier 应递归展开并生成标准化单文件。

保留模板章节骨架，但禁止把 eval_points 复制到 Agent environment。

Agent 只能依据 overview、图表、代码和固定 bibliography 写作，不使用外部检索。

## 5.5 Oracle

Oracle 使用 GT LaTeX、references 和资产生成 `/workspace/submission`。因为 PaperWrite-Bench 官方 evaluator 需要 predicted LaTeX 与 GT 对照，Oracle 应输出真实可解析的 LaTeX，而不是只有 PDF。

## 5.6 后续正式评分

| 模块 | 主要输出 |
| --- | --- |
| Rubric | 逐 section 的关键内容覆盖分；图表缺失会影响相关 rubric 项 |
| Hallucination | supported、neutral、major contradiction、minor contradiction；含二次 GT/代码复核 |
| Citation | precision、recall、F1、missing、extra、hallucinated citation keys |
| Figure / Table | 图覆盖与上下文分；表格数值、结构与内容匹配 |

# 6. Adapter 实现规范

## 6.1 统一 CLI

# PaperWritingBench uv run python -m paperwritingbench_harbor.main \ --source /data/PaperWritingBench \ --output-dir datasets/paperwritingbench-sparse-plotoff \ --protocol sparse-plotoff \ --dataset-revision <pinned-revision> \ --limit 5 # PaperWrite-Bench uv run python -m paperwrite_bench_harbor.main \ --source /data/PaperWrite-Bench \ --output-dir datasets/paperwrite-bench-short \ --overview short \ --dataset-revision <pinned-revision> \ --limit 5

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| --source | 上游本地目录或已下载数据缓存 |
| --output-dir | 生成 Harbor dataset 的目标目录 |
| --limit | 只转换前 N 个样本，用于 smoke 开发 |
| --task-ids | 只转换指定 upstream IDs |
| --overwrite | 允许覆盖已存在 task；默认拒绝 |
| --dataset-revision | 固定 Hugging Face/Git revision，并写入 manifest |
| --protocol / --overview | 明确选择协议，禁止隐式混合 |

## 6.2 转换职责

1. 读取并校验上游 schema；拒绝缺失关键字段的样本。

2. 生成稳定 task ID，并验证 dataset 内 name 唯一。

3. 按白名单复制 public、private 和 oracle 文件；禁止整目录 COPY。

4. 渲染 task.toml、instruction.md、Dockerfile、solve.sh 和 test.sh。

5. 写入 source_manifest.json：upstream ID、revision、协议、文件哈希与许可信息。

6. 执行泄漏扫描：路径、内容哈希、关键文件名和符号链接检查。

7. 生成 dataset.toml 和第一版 metric.py。

## 6.3 转换伪代码

def convert_sample(sample, output_root, protocol): task_id = build_registry_safe_id(sample, protocol) task_dir = output_root / task_id public = select_public_files(sample, protocol) private = select_private_files(sample, protocol) oracle = select_oracle_files(sample, protocol) render_instruction(task_dir, sample, protocol) render_task_toml(task_dir, sample, protocol) materialize_agent_environment(task_dir, public) materialize_verifier_environment(task_dir, private) materialize_oracle(task_dir, oracle) manifest = build_source_manifest(sample, protocol, public, private) write_json(task_dir / "source_manifest.json", manifest) audit_no_private_leakage(task_dir, manifest) validate_required_harbor_files(task_dir)

## 6.4 source manifest

{ "benchmark": "PaperWrite-Bench", "upstream_id": "paper_001", "upstream_revision": "<commit-or-dataset-revision>", "protocol": "short", "task_name": "paperwrite-bench/paper-001-short", "public_file_hashes": {"research_overview.md": "sha256:..."}, "private_file_hashes": {"gt_main.tex": "sha256:..."}, "oracle_file_hashes": {"main.tex": "sha256:..."}, "license_notes": "Preserve upstream paper/code licenses" }

许可与发布 PaperWrite-Bench 数据卡明确说明论文、LaTeX 和代码仍受各自原始许可证约束。[6] Adapter 应保留 per-paper license 信息；在不确定可再分发时，优先发布 adapter 与下载/转换脚本，而不是把所有原始资产直接提交到公共 Harbor registry。

# 7. Verifier、Oracle 与安全边界

## 7.1 第一阶段 Smoke Verifier

| 检查 | 判定标准 |
| --- | --- |
| Artifact 合同 | `/workspace/submission/main.tex` 与 `references.bib` 存在 |
| 路径安全 | 无越界 symlink；引用文件均位于 submission 或显式公开资源中 |
| LaTeX 安全编译 | 无 shell escape、无网络、限制资源、不能挂载 tests/private |
| 编译成功 | 复编译生成非空 PDF；页数大于 0 |
| 基础完整性 | 无明显 `??`、`[?]`、缺图和致命 BibTeX 错误 |
| 产物大小 | 单文件和总目录大小在合理上限内，防止压缩炸弹与磁盘滥用 |

{ "artifact_contract": 1.0, "latex_compiles": 1.0, "pdf_nonempty": 1.0, "path_safety": 1.0 }

## 7.2 不可信 LaTeX 的两阶段评分

Agent-generated LaTeX │ ▼ Compiler sandbox - no GT - no API keys - no network - no shell escape - resource limits │ ▼ Normalized PDF + extracted text + normalized LaTeX │ ▼ Private grader - GT / eval_points / code - judge credentials - official evaluators

仅仅把 verifier 设为 separate 并不足以完全解决问题：不可信 TeX 若与 GT 和密钥在同一 grader 容器中编译，仍可能通过 `\input`、特殊驱动或外部工具读取私有文件。因此编译器与私有 grader 还应在 verifier 内部进一步隔离。

## 7.3 Oracle 与 NOP

Oracle：所有任务的 smoke reward 必须为 1.0；正式 grader 接入后应达到合理上界。

NOP：不做任何修改的 Agent 应失败，防止模板本身或预置 PDF 直接通过。

Cheat tests：加入尝试读取 `/tests/private`、符号链接越界、shell escape 和伪造 final.pdf 的样例。

Oracle 与普通 Agent 使用同一输出合同，但 `/solution` 只在 Oracle agent 运行时注入。

## 7.4 task.toml 关键字段

schema_version = "1.4" artifacts = ["/workspace/submission"] [task] name = "paperwrite-bench/paper-001-short" version = "1.0.0" description = "Reconstruct a complete research paper from provided materials." keywords = ["scientific-writing", "latex", "paper-reconstruction"] [metadata] benchmark = "PaperWrite-Bench" upstream_id = "paper_001" protocol = "short" upstream_revision = "<pinned-revision>" [agent] timeout_sec = 7200.0 network_mode = "no-network" user = "agent" [verifier] timeout_sec = 3600.0 environment_mode = "separate" [environment] network_mode = "no-network" build_timeout_sec = 1800.0 cpus = 4 memory_mb = 8192 storage_mb = 20480 [verifier.environment] network_mode = "allowlist" allowed_hosts = ["<judge-api-host>"] cpus = 4 memory_mb = 8192 storage_mb = 20480

上例是设计基线；实际允许的模型 API host、资源和 timeout 应在选定 Harbor environment 与 Agent 上验证。Harbor 对 network policy 的支持能力因环境 provider 而异。[3]

# 8. 分阶段实施与正式评测接入

## 8.1 阶段 A：公共骨架

1. 冻结 Harbor 版本、基础 TeX 镜像、上游 dataset/repository revision。

2. 实现统一输出合同、task 模板、manifest、哈希和泄漏审计。

3. 实现安全 compiler sandbox 与 smoke reward。

4. 建立本地 CI：task parse、Docker build、Oracle、NOP、cheat tests。

## 8.2 阶段 B：PaperWrite-Bench short

1. 先转换 3 个结构差异明显的样本：method、benchmark、both。

2. 完成 public/private/oracle 切分和 Oracle 通过。

3. 扩展到全部 51 个样本，并生成转换汇总报告。

4. 人工抽查 overview、表、图、代码和 GT 是否进入正确分区。

## 8.3 阶段 C：PaperWritingBench sparse-plotoff

1. 先转换 4 个样本：CVPR/ICLR 各 2 个，覆盖不同图表规模。

2. 接入受控 scholarly-search 环境和检索审计。

3. 验证目标论文阻断与 agent network allowlist。

4. 扩展到全部 200 个样本。

## 8.4 阶段 D：正式 evaluator

| Dataset | 单 task verifier | Dataset / Post-processing |
| --- | --- | --- |
| PaperWrite-Bench short | rubric、hallucination、citation、figure/table | metric.py 聚合 macro average、build rate 与 hallucination rate |
| PaperWritingBench sparse-plotoff | AgentReview、lit-review、Citation F1 | SxS 跨实验比较；metric.py 聚合非 SxS 指标 |

Harbor dataset 可以携带 `metric.py`，读取逐 task reward JSONL 并输出一个或多个 dataset-level 指标。[4] 适合聚合 build rate、rubric average、citation F1 和 hallucination rate；需要同时读取两组实验产物的 SxS 应作为独立 post-processing。

## 8.5 阶段 E：Parity 与自定义 Agent

用相同 Agent、模型、prompt、工具权限和随机设置分别运行上游 benchmark 与 Harbor adapter。

多次运行并报告 mean ± sample SEM，验证 adapter 不显著改变原 benchmark 结果。

Parity 通过后，再正式运行用户自己的写作 Agent。

所有系统统一使用同一 evaluator commit 和 judge model；不能直接拼接论文中旧分数。

# 9. 验收标准、风险与决策记录

## 9.1 Harbor 化验收矩阵

| 检查项 | 目标 |
| --- | --- |
| PaperWritingBench 任务数 | 200 |
| PaperWrite-Bench 任务数 | 51 |
| task.name 唯一且 registry-safe | 100% |
| task.toml / instruction / Dockerfile / solve / test 齐全 | 100% |
| Agent environment 构建成功 | 100% |
| Oracle smoke pass | 100% |
| NOP pass | 0% |
| 私有文件泄漏 | 0 |
| 安全编译越权读取测试 | 全部阻断 |
| 重复转换文件哈希一致 | 100% |
| 上游 revision 和许可记录 | 100% |

## 9.2 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| GT 泄漏到 Agent image | benchmark 失效 | 严格 public whitelist；内容哈希审计；禁止整目录 COPY |
| 不可信 LaTeX 读取 grader 私有文件 | 分数作弊、密钥泄漏 | 编译与私有 grader 分离；no-network；no-shell-escape；只挂载 submission |
| 协议混合 | 分数不可解释 | 一个 dataset 对应一个协议；协议写入 task ID 和 metadata |
| 环境差异导致 parity 偏移 | Harbor 分数与上游不等价 | 固定 TeX 镜像、Agent、模型和 evaluator；运行 parity |
| PaperWritingBench 检索命中目标原论文 | 数据污染 | 受控搜索、时间截止、目标论文 blocklist 与检索日志 |
| BibTeX key 被重命名 | PaperWrite citation F1 异常降低 | instruction 明示保留 key；verifier 提前检查 |
| 许可证不允许再发布某些资产 | 无法公开 registry | 保存 per-paper license；必要时只发布 adapter/download script |
| LLM judge 漂移 | 长期分数不可比 | 固定 evaluator commit、模型精确版本和参数 |

## 9.3 决策记录

| 编号 | 决策 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| D-01 | 两个独立 adapter / dataset | 输入权限和科学评测目标不同 |
| D-02 | 第一版固定 sparse-plotoff 与 short | 最接近各自主要协议，减少变量 |
| D-03 | 单篇论文对应单 task | 便于并发、审计、失败定位和逐论文指标 |
| D-04 | 统一 `/workspace/submission` 输出合同 | 一个 Agent adapter 可同时运行两个 dataset |
| D-05 | 第一阶段仅 smoke grader | 先隔离转换缺陷，避免被昂贵 evaluator 干扰 |
| D-06 | 强制 separate verifier + 内部分层编译 | 保护 GT、密钥并降低 reward hacking |
| D-07 | PaperWritingBench SxS 作为后处理 | 单 task verifier 无法访问另一实验的配对 PDF |

## 9.4 推荐的下一步工作项

1. 用 `harbor adapter init` 创建 adapter 骨架，并锁定 Harbor CLI 版本。[2]

2. 先实现 `paperbench_common`：输出合同、基础镜像、smoke grader、manifest 和泄漏审计。

3. 完成 PaperWrite-Bench 3-task vertical slice，运行 Oracle/NOP。

4. 扩展到 51 tasks 后，再实现 PaperWritingBench 4-task vertical slice。

5. 在两个完整 dataset 上跑完 100% Oracle smoke，再开始正式 evaluator 集成。

完成标志 当 251 个任务全部通过结构校验、构建、Oracle、泄漏和安全编译测试时，即可认为 Harbor 化阶段完成；之后再接入写作 Agent 和正式评分。

# 附录 A：两个 instruction.md 的建议文本

## A.1 PaperWritingBench

# Task Write a complete submission-ready research paper using the files under `/workspace/resources`. Available materials include the sparse research idea, experimental log, conference template and guidelines, and provided figures. Produce a self-contained submission under `/workspace/submission`: - `main.tex` - `references.bib` - `figures/` - `final.pdf` Requirements: - Ground every experimental value and claim in the provided materials. - Do not identify or retrieve the original benchmark paper. - Use only the provided scholarly-search interface for literature retrieval. - Follow the conference format and page constraints. - Ensure `main.tex` compiles without shell escape.

## A.2 PaperWrite-Bench

# Task Reconstruct a complete research paper from the materials under `/workspace/resources`. Available materials include `research_overview.md`, `template.tex`, `references.bib`, figures, tables, summaries, and optional code. Produce a self-contained submission under `/workspace/submission`. Requirements: - Do not use the internet or external knowledge sources. - Do not add references absent from `references.bib`. - Preserve all existing BibTeX citation keys. - Ground methods, settings, numerical results, and conclusions in the resources. - Ensure `main.tex` compiles without shell escape.

# 附录 B：参考资料

[1] Harbor Task Structure  https://www.harborframework.com/docs/tasks

[2] Harbor Adapters — Agent Guide  https://harborframework.com/docs/adapters

[3] Harbor Network Policy  https://www.harborframework.com/docs/tasks/network-policy

[4] Harbor Dataset Metrics  https://www.harborframework.com/docs/datasets/metrics

[5] PaperWritingBench Dataset  https://huggingface.co/datasets/yiwen-song/PaperWritingBench

[6] PaperWrite-Bench Dataset  https://huggingface.co/datasets/hal-utokyo/PaperWrite-Bench

[7] PaperOrchestra Official Repository  https://github.com/google-research/paper-orchestra

[8] PaperRecon Official Repository  https://github.com/Agent4Science-UTokyo/PaperRecon

[9] PaperOrchestra Project Page  https://yiwen-song.github.io/paper_orchestra/

— 文档结束 —